| Proje Adı | Öğretmen Performans Takip |
| --- | --- |
| Proje Konusu | Kurumsal eğitim firmaları ve okullar için, veriye dayalı İnsan Kaynakları (İK) analitiği ve performans değerlendirme platformu geliştirilmesi |
| Proje Amacı | Eğitim kurumlarında sübjektif değerlendirmeleri ortadan kaldırarak; veri odaklı, şeffaf ve adil bir performans yönetim sistemi kurmak. Kurumun eğitim kalitesini artırarak, başarılı personeli ödüllendirmek ve gelişim alanlarını tespit etmektir. |

# Özet

En az 20 kelime, en fazla 100 kelime yazınız

EduMetrics, eğitim kurumlarının en değerli kaynağı olan öğretmenlerin performansını 360 derece analiz eden modern bir web platformudur. Sistem; akademik başarı verileri, idari disiplin (zamanında not girişi) ve paydaş geri bildirimlerini (öğrenci anketleri) harmanlayarak yöneticilere eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. .NET 8 ve Docker mimarisi üzerine kurulu olan bu çözüm, ölçeklenebilir yapısıyla hem butik okullara hem de zincir kolejlere "SaaS" (Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle sunulabilir.

# Yöntem

En az 10 kelime, en fazla 50 kelime yazınız.

Proje, kurumsal ölçeklenebilirlik için Blazor Server (Net 8.0) teknolojisi ile geliştirilecektir. Veri güvenliği ve taşınabilirlik için Docker Container mimarisi üzerinde MSSQL veritabanı kullanılacaktır. Nesne Tabanlı Programlama (OOP) standartlarına uygun katmanlı mimari (N-Tier Architecture) ile kodlanacak olup, veri erişiminde Entity Framework Core ORM aracı kullanılacaktır.

# Fizibilite

|  | Ağırlık | Sistem Puanı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik | 30 | 95 | Kullanılan teknolojiler (.NET 8, Docker) endüstri standardıdır. Microsoft'un uzun vadeli desteği (LTS) altındadır. Sistemin bakımı kolay, güvenlik altyapısı (Identity) hazırdır. Teknik risk minimumdur. |
| Ekonomik | 20 | 90 | Geliştirme süreci açık kaynaklı araçlarla (VS Community, Docker) yapıldığı için Ar-Ge maliyeti düşüktür. Ürün, SaaS modeliyle aylık lisanslama üzerinden yüksek kâr marjı vaat etmektedir. |
| Zaman | 20 | 85 | 14 haftalık akademik takvim, MVP (Minimum Viable Product - Çalışan En Yalın Ürün) sürümünün çıkması için yeterlidir. Agile (Çevik) yöntemle riskler haftalık yönetilecektir. |
| Sosyal | 5 | 80 | Sistem, "adalet" ve "şeffaflık" vaat ettiği için çalışan memnuniyetini artırır. Ancak performans takibi, bazı personelde baskı hissi yaratabilir; bu durum doğru UX (Kullanıcı Deneyimi) tasarımıyla aşılacaktır. |
| Yönetim | 15 | 95 | Proje tek kişilik dev kadro (Full-stack developer) tarafından yürütüldüğü için iletişim kopukluğu riski yoktur. Karar alma mekanizması hızlıdır. |
| Yasal | 10 | 85 | KVKK ve GDPR uyumluluğu gözetilecektir. Kişisel veriler şifrelenerek saklanacaktır. |
| Toplam | % 100 | 90.5 | Sonuç: Proje teknik olarak sağlam, ekonomik olarak kârlı ve uygulanabilirdir. |

# İş Planı

| Hafta | İş Paketi (Sprint) | Detaylar |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Gereksinim Analizi | Pazar araştırması, rakip analizi ve kullanıcı senaryolarının (Use-Case) çıkarılması. Gereksinimlerin dokümante edilmesi. |
| 2. Hafta | Sistem Tasarımı | UML diyagramlarının (Class, Sequence, Use-Case) çizilmesi. Veritabanı şemasının (ER Diyagramı) normalizasyon kurallarına göre tasarlanması. |
| 3. Hafta | Altyapı Kurulumu | Geliştirme ortamının hazırlanması. Docker üzerinde MSSQL Server kurulumu ve konfigürasyonu. Git deposunun (GitHub) oluşturulması. |
| 4. Hafta | Veritabanı İnşası | SSMS ile tabloların, View'ların ve Stored Procedure'lerin yazılması. İlişkilerin (Foreign Keys) tanımlanması. |
| 5. Hafta | Backend (OOP) | Visual Studio'da Solution yapısının kurulması. Entity (Varlık) sınıflarının ve DbContext yapısının kodlanması. |
| 6. Hafta | Veri Erişim Katmanı | Repository Pattern veya Service katmanının yazılması. CRUD (Ekle/Sil/Güncelle) işlemlerinin backend tarafında tamamlanması. |
| 7. Hafta | Kimlik Doğrulama | Login/Register ekranlarının tasarımı. Yetkilendirme (Admin, Yönetici, Öğretmen rolleri) altyapısının kurulması. |
| 8. Hafta | Ara Sınav / Demo | Şu ana kadar yapılanların (Veritabanı + Backend + Login) hocaya sunumu ve ara rapor teslimi. |
| 9. Hafta | Öğretmen Modülü | Öğretmenlerin sisteme veri gireceği (Not Giriş, Devamsızlık) arayüzlerin (Razor Components) kodlanması. |
| 10. Hafta | Yönetici Modülü | Yöneticilerin verileri onaylayacağı ve listeleri göreceği yönetim panellerinin tasarlanması. |
| 11. Hafta | Analitik Motoru | Performans puanlarını hesaplayan algoritmaların (C# tarafında) yazılması. İstatistiksel verilerin hazırlanması. |
| 12. Hafta | Raporlama Paneli | Grafiksel arayüzlerin (Dashboard) oluşturulması. "Raporlar" sayfasının tamamlanması (En başarılı öğretmen vb.). |
| 13. Hafta | Test ve Optimizasyon | Hata ayıklama (Debugging). Veritabanı indeksleme ile performans iyileştirmesi. Full-Text Search entegrasyonu. |
| 14. Hafta | Final Teslimi | Projenin Dockerfile ile paketlenmesi. Kullanım kılavuzunun hazırlanması ve Final Sunumu. |

# Yapılan Çalışmalar

 Veri Tabanı Mimarisi: Dockerize edilmiş MSSQL üzerinde View, Trigger, Stored Procedure ve Full-Text Search özellikleri aktif edilmiş, yüksek performanslı bir yapı kurulmuştur.  Güvenlik: Rol tabanlı (RBAC) yetkilendirme sistemi tamamlanmıştır. Admin, Yönetici ve Öğretmen panelleri ayrıştırılmıştır.  İş Mantığı: Not ortalamaları ve devamsızlık analizleri için arka plan servisleri (OgretmenService, YoneticiService) kodlanmıştır.  Kullanıcı Arayüzü: Blazor teknolojisi ile "Responsive" (mobil uyumlu), modern ve kullanıcı dostu arayüzler tasarlanmıştır.  Dağıtım: Proje, herhangi bir sunucuda tek komutla ayağa kaldırılabilecek şekilde Dockerfile ile paketlenmiştir.